แบบขออนุมัติหัวข้อโครงงาน

ภาคเรียนที่ 2 /2561

ชื่อหัวข้อ(ภาษาไทย)         แพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3

ชื่อหัวข้อ(ภาษาอังกฤษ)     Mathematic  practice  platform  for  Prathom 1 – 3

นักศึกษา

1.	นางสาววรรณนิษา    พรหมบุตร          	รหัสประจำตัว  58030218	     แขนง   คอมพิวเตอร์

2.  นายจักรดาว           วณะทอง            รหัสนักศึกษา  580302142    แขนง    คอมพิวเตอร์

3.  นายธนกฤต            จันทรานิมิตร       รหัสประจำตัว  58030171     แขนง   คอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ. สุระชัย พิมพ์สาลี

ปัญหาที่ต้องการศึกษาหรือวิจัย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2558  ถึงปีการศึกษา  2560  วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเป็น  43.47 , 40.47 และ 37.12  ตามลำดับ  จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและผลคะแนนเฉลี่ยต่ำลงทุกปี  จากผลสำรวจของ รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค  เรื่อง “ทำไมเด็กไทยถึงอ่อนวิชาคณิตศาสตร์” พบว่ามาจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากผู้เรียนไม่ชอบคิด ไม่ชอบแก้ปัญหา พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดี ขาดการฝึกฝนและทบทวน ผู้ปกครองไม่สนับสนุนหรือเอาใจใส่การเรียนของผู้เรียน ผู้สอนสอนให้ผู้เรียนจำวิธีทำมากกว่าสอนให้ผู้เรียนทำความเข้าใจ หรือผู้สอนสอนโดยไม่เน้นการคิดแก้ปัญหาและไม่เน้นการนำไปใช้ในชีวิตจริง (http://suppawethwilair.blogspot.com/2014/11/blog-post_83.html) ซึ่งตรงกับวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร์และ ทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน” ของคุณเฉลิมขวัญ  รวมสุข  กล่าวไว้ว่า  การเรียนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่  เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้สอน บรรยาย  หรือแสดงวิธีทำทุกอย่างแบบสำเร็จรูปเพื่อให้ผู้เรียน และเน้นเนื้อหาวิชาที่มากกว่าทักษะทางคณิตศาสตร์  (เฉลิมขวัญ  รวมสุข,2560) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้นต้องมีการฝึกฝน  ทำโจทย์  ทบทวนเพื่อเกิดเป็นทักษะ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ที่กล่าวว่า “กฎแห่งการฝึกหัด คือ การทำซ้ำบ่อย ๆ ย่อมทำให้เกิดการเรียนรู้ที่นานและคงทน”

หลักการเดิมหรือแนวทางเดิมที่ใช้ในการแก้ปัญหา

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบบรรยาย  มีการนำวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เข้ามาช่วย  เช่น  การสอนแบบใช้สื่อการสอน  การสอนแบบร่วมมือ  การสอนแบบยกตัวอย่าง  การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  ผู้สอนแนะนำและสาธิตแล้วให้นักเรียนปฏิบัติ

หลักการหรือแนวทางใหม่ที่ต้องการนำเสนอเพื่อแก้ปัญหา

แพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยแพลตฟอร์มจะช่วยในการฝึกทักษะคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ด้วยสาเหตุที่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีวิธีการสอนหลายวิธี  เช่น การใช้สื่อการสอน  การสอนแบบร่วมมือ  การสอนแบบถามตอบ วิธีสอนเหล่านี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น  เมื่อผู้เรียนกลับไปที่บ้านจะไม่มีการฝึกหรือทบทวน

ผู้วิจัยจึงทดลองสร้างแพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  ที่สามารถจำแนกผู้ใช้งานได้  มีแบบฝึกหัดสำหรับฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เพิ่มส่วนของเนื้อหาได้ภายหลัง  และระบบจะมีการวิเคราะห์คะแนนเพื่อนำไปเป็นผลพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหาของการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

2.  เพื่อศึกษาการใช้ Ionic Framework ในการสร้างแอพพลิเคชั่น

3.  เพื่อออกแบบการทำงานแพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3

ให้สามารถผนวกเข้ากับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้

4.  เพื่อสร้างแพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  ให้สามารถใช้งานจริงได้

5.  เพื่อทดสอบการทำงานของแพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3

6.  เพื่อสามารถนำแพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  ไปใช้งานได้จริง

7.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

ขีดความสามารถของโครงงาน

- แพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  โมบายแอปพลิเคชัน  และเว็บแอปพลิเคชัน

- โมบายแอปพลิเคชันรองรับระบบปฏิบัติการ Android  ตั้งแต่ 4.0 kitkat ขึ้นไป

- แพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  จะเน้นฝึกทักษะการแก้ปัญหา  และทักษะการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เนื้อหาที่อยู่ในแพลตฟอร์มเป็นเนื้อหาของชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ประกอบด้วยเรื่อง

- จำนวนนับไม่เกิน 100

- การบวก  การลบ

- แบบรูป

- การเปรียบเทียบ

เนื้อหาของชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ประกอบด้วยเรื่อง
-    จำนวนนับไม่เกิน 1,000 
-     การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร

- โจทย์ปัญหา

- แบบรูป

- การเปรียบเทียบ

และชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ประกอบด้วยเรื่อง

- การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร

- โจทย์ปัญหา

- แบบรูป

- เศษส่วน

- การเปรียบเทียบ

- แพลตฟอร์มจำแนกผู้ใช้งานได้เป็นผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และครูผู้สอน  และมีการ login เข้าทุกครั้ง

เพื่อใช้งาน

- ผู้เรียนสามารถเลือกฝึกทักษะได้ 3 แบบ  คือ

- แบบที่   1  แบบฝึกหัดที่ผู้เรียนสามารถเลือกระดับชั้นและเรื่องเองได้

- แบบที่  2  เป็นการทดสอบในห้องเรียนโดยผู้สอนจะให้รหัสแก่นักเรียนและนักเรียนเข้ารหัสและทำแบบทดสอบ

- แบบที่ 3 แบบฝึกหัดที่กำหนดโดยผู้สอน  และผู้เรียนสามารถดูคะแนนการทำแบบฝึกหัดของ
 ตนเองได้

โดยแต่ละแบบฝึกหัดจะมีจำนวน  15  ข้อ  และแต่ละข้อจะมีการจำเวลาในการทำ

- ผู้สอนจะสามารถเพิ่มแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้กับผู้เรียนได้  สามารถดูคะแนนและพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนได้  และดูความคืบหน้าในการเรียนของการฝึกแบบฝึกหัดที่สามารถเลือกเรียนได้เอง

- ผู้ปกครองสามารถดูพัฒนาการของผู้เรียนได้  ดูความคืบหน้าในการเรียนของการฝึกแบบฝึกหัดที่สามารถเลือกเรียนได้เอง  เช่น บอกได้ว่าผู้เรียนเรียนถึงแบบฝึกหัดอะไร  เรื่องอะไร และระดับชั้นไหน  และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะไปยังผู้สอนได้

- ระบบเก็บคะแนนการทำแบบฝึกหัดที่ผู้สอนเป็นคนกำหนดและการทดสอบภายในห้องเรียนเพื่อนำไปวิเคราะห์เป็นพัฒนาการของผู้เรียนได้  และเก็บความคืบหน้าของการฝึกแบบฝึกหัดที่สามารถเลือกเรียนได้เอง

- เมื่อมีผู้เรียนล็อกอินเข้ามาระบบจะดึงข้อมูลและชั้นเรียนของผู้เรียนมาอัตโนมัติเพื่อแสดงแบบฝึกหัดในระดับชั้นที่ผู้เรียนเรียนอยู่ ยกเว้นในส่วนของการทำแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนสามารถเลือกทำเองได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ใช้งาน  Ionic Framework ในการสร้างแอพพลิเคชั่นได้

- สามารถออกแบบการทำงานแพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3

ได้

- สามารถสร้างแพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  ให้สามารถใช้งานจริงได้

- ได้ผลการทดสอบการทำงานของแพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3

- สามารถนำแพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3   ไปใช้งานได้จริง

- ได้ทราบความพึงพอใจของผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

แผนผังการทำงาน/หลักการทำงาน/ผังงานของโปรแกรม

Use case diagram แสดงขอบเขตบนแอพพลิเคชั่น

Use case diagram แสดงขอบเขตบนเว็บแอพพลิเคชั่น

แผนการทำโครงงาน

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่...14...เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

| ที่ | งานที่ต้องปฏิบัติ | เดือนสิงหาคม สัปดาห์ที่ |  |  |  | เดือนกันยายน สัปดาห์ที่ |  |  |  | เดือนตุลาคม สัปดาห์ที่ |  |  |  | เดือนพฤศจิกายน สัปดาห์ที่ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ศึกษาหัวข้อโครงงานที่สนใจและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาจัดทำเอกสารขออนุมัติหัวข้อโครงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ลงทะเบียนหัวข้อโครงงาน เรื่อง แอพพลิเคชั่นเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | หางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทฤษฎีอ้างอิง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Ionic Framework |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | สอบอนุมัติหัวข้อโครงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ศึกษาข้อมูลการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นภาษา HTML และ Javascript |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ศึกษาการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับแอพพลิเคชั่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ศึกษาหลักสูตรของเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ทำเล่มวิทยานิพนธ์ บทที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ออกแบบระบบฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ออกแบบ Layout ของแอพพลิเคชั่นและเว็บ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ออกแบบ user interface และฟังก์ชันต่าง ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | สร้างระบบฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | เริ่มทำแอพพลิเคชั่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ทำเล่มวิทยานิพนธ์ บทที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ทำแอพพลิเคชั่นให้สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่  14   เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

| ที่ | งานที่ต้องปฏิบัติ | เดือนมกราคม สัปดาห์ที่ |  |  |  | เดือนกุมภาพันธ์ สัปดาห์ที่ |  |  |  | เดือนมีนาคม สัปดาห์ที่ |  |  |  | เดือนเมษายน สัปดาห์ที่ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ลงทะเบียนหัวข้อโครงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ทดสอบระบบการทำงานแอพพลิเคชั่นโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเป็นผู้ร่วมประเมิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นกับกลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เก็บรวบรวมผลการทดลอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ศึกษาและวิเคราะห์ผลการการทดลองที่ได้จากกลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ทำเล่มวิทยานิพนธ์ บทที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ทำเล่มวิทยานิพนธ์ บทที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |